## Slide 1: 第15 版本发布与长期规划
AI增强的软件工程

## Slide 2: AI增强的软件工程
---
# 课程大纲
1. **版本发布流程**（25分钟）
2. **版本号管理**（20分钟）
3. **长期功能规划**（30分钟）
4. **架构演化计划**（15分钟）
---
# Part 1: 版本发布流程
---

## Slide 3: 1.1 What：什么是版本发布
### 定义
将软件交付给用户使用的过程
### 发布类型
- **Major版本**：重大功能变更、不兼容更新
- **Minor版本**：新功能、向后兼容
- **Patch版本**：Bug修复、向后兼容
---

## Slide 4: 1.2 Why：为什么需要规范的发布流程
### 质量保证
- 确保发布版本质量
- 减少发布后问题
- 提高用户信任
### 用户沟通
- 明确版本变更
- 提供升级指南
- 降低升级风险
### 团队协作
- 标准化发布流程
- 明确发布责任
- 提高协作效率
---

## Slide 5: 1.3 How：版本发布流程
### 发布前准备
1. **功能冻结**：停止新功能开发
2. **代码冻结**：只允许Bug修复
3. **门禁验收**：通过所有门禁检查
4. **文档更新**：更新Release Notes
### 发布执行
1. **创建标签**：`git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0"`
2. **构建发布包**：`cargo build --release`
3. **发布到平台**：GitHub Releases、Docker Hub等
4. **发布公告**：发布说明、升级指南
---

## Slide 6: 1.3 How：版本发布流程（续）
### 发布后工作
1. **监控告警**：监控发布后系统状态
2. **问题处理**：及时处理用户反馈
3. **版本维护**：发布Patch版本修复Bug
4. **经验总结**：总结发布经验教训
---
# Part 2: 版本号管理
---

## Slide 7: 2.1 What：语义化版本号
### 格式
```
MAJOR.MINOR.PATCH
```
### 规则
- **MAJOR**：不兼容的API变更
- **MINOR**：向后兼容的功能新增
- **PATCH**：向后兼容的Bug修复
### 示例
```
1.0.0 → 1.0.1 # Bug修复
1.0.1 → 1.1.0 # 新功能
1.1.0 → 2.0.0 # 重大变更
```
---

## Slide 8: 2.2 Why：为什么需要语义化版本号
### 版本管理
- 清晰的版本演进
- 明确的变更类型
- 便于版本追踪
### 依赖管理
- 明确兼容性
- 自动化依赖更新
- 减少依赖冲突
### 用户沟通
- 明确升级风险
- 提供升级建议
- 降低升级成本
---

## Slide 9: 2.3 How：版本号管理实践
### Cargo.toml版本号
```toml
[package]
name = "sqlrustgo"
version = "1.0.0"
edition = "2021"
```
### Git标签
```bash
# 创建标签
git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0"
# 推送标签
git push origin v1.0.0
# 列出所有标签
git tag -l
```
---

## Slide 10: 2.3 How：版本号管理实践（续）
### Release Notes
```markdown
# SQLRustGo v1.0.0

## Slide 11: 新功能
- 支持基本的SQL查询
- 支持数据持久化
- 支持事务处理

## Slide 12: Bug修复
- 修复缓冲池内存泄漏
- 修复查询优化器错误

## Slide 13: 破坏性变更
- 重构了API接口

## Slide 14: 升级指南
- 更新依赖版本
- 修改API调用方式
```
---
# Part 3: 长期功能规划
---

## Slide 15: 3.1 v3.0功能规划
### JOIN支持
- **INNER JOIN**
- **LEFT JOIN**
- **RIGHT JOIN**
- **FULL OUTER JOIN**
### 子查询支持
- WHERE子句子查询
- FROM子句子查询
- SELECT子句子查询
### 视图支持
- CREATE VIEW
- DROP VIEW
- 视图查询
### 开发周期
| 功能 | 周期 | 优先级 |
|------|------|--------|
| JOIN支持 | 4周 | 高 |
| 子查询支持 | 3周 | 高 |
| 视图支持 | 2周 | 中 |
---

## Slide 16: 3.2 v4.0功能规划
### JSON支持
- JSON数据类型
- JSON查询函数
- JSON索引
### 全文搜索
- 全文索引
- 搜索查询语法
- 搜索结果排序
### 存储过程
- 存储过程定义
- 存储过程调用
- 参数传递
### 开发周期
| 功能 | 周期 | 优先级 |
|------|------|--------|
| JSON支持 | 4周 | 高 |
| 全文搜索 | 3周 | 中 |
| 存储过程 | 4周 | 低 |
---

## Slide 17: 3.3 v5.0功能规划
### AI查询优化
- AI辅助查询优化
- 智能索引推荐
- 查询性能预测
### 自动调优
- 自动参数调优
- 自动索引创建
- 自动性能优化
### 分布式支持
- 分布式查询
- 数据分片
- 分布式事务
### 开发周期
| 功能 | 周期 | 优先级 |
|------|------|--------|
| AI查询优化 | 6周 | 高 |
| 自动调优 | 4周 | 中 |
| 分布式支持 | 8周 | 低 |
---
# Part 4: 架构演化计划
---

## Slide 18: 4.1 架构演化方向
### 性能优化
- 向量化执行
- 并行查询
- 查询缓存
### 可扩展性
- 插件架构
- 存储引擎抽象
- 执行引擎抽象
### 可靠性
- 高可用架构
- 数据备份恢复
- 故障自动恢复
---

## Slide 19: 4.2 技术债务管理
### 识别技术债务
- 代码异味
- 架构问题
- 测试不足
### 偿还技术债务
- 定期重构
- 补充测试
- 更新文档
### 预防技术债务
- 代码审查
- 持续集成
- 技术培训
---

## Slide 20: 4.3 团队能力建设
### 技术培训
- Rust进阶培训
- 数据库原理培训
- 性能优化培训
### 知识分享
- 技术分享会
- 代码审查
- 文档编写
### 工具建设
- 开发工具
- 测试工具
- 监控工具
---
# 核心知识点总结
---

## Slide 21: 1. 版本发布流程
- **What**：将软件交付给用户使用
- **Why**：质量保证、用户沟通、团队协作
- **How**：发布前准备 → 发布执行 → 发布后工作

## Slide 22: 2. 版本号管理
- **What**：语义化版本号（MAJOR.MINOR.PATCH）
- **Why**：版本管理、依赖管理、用户沟通
- **How**：Cargo.toml版本号、Git标签、Release Notes

## Slide 23: 3. 长期功能规划
- **v3.0**：JOIN、子查询、视图
- **v4.0**：JSON、全文搜索、存储过程
- **v5.0**：AI查询优化、自动调优、分布式支持

## Slide 24: 4. 架构演化计划
- **性能优化**：向量化执行、并行查询、查询缓存
- **可扩展性**：插件架构、存储引擎抽象、执行引擎抽象
- **可靠性**：高可用架构、数据备份恢复、故障自动恢复
---
# 课后作业
---

## Slide 25: 任务
1. 编写v3.0功能规划文档
2. 设计v3.0技术方案
3. 制定开发计划

## Slide 26: 预习
- 项目展示与职业发展
- 职业规划
---
<!-- _class: lead -->
# 谢谢！

## Slide 27: 下节课：项目展示与职业发展