Table of Contents

# 第十五讲：版本发布与长期规划

## AI增强的软件工程

# 课程大纲

- 版本发布流程（25分钟）

- 版本号管理（20分钟）

- 长期功能规划（30分钟）

- 架构演化计划（15分钟）

# Part 1: 版本发布流程

## 1.1 What：什么是版本发布

### 定义

将软件交付给用户使用的过程

### 发布类型

- Major版本：重大功能变更、不兼容更新

- Minor版本：新功能、向后兼容

- Patch版本：Bug修复、向后兼容

## 1.2 Why：为什么需要规范的发布流程

### 质量保证

- 确保发布版本质量

- 减少发布后问题

- 提高用户信任

### 用户沟通

- 明确版本变更

- 提供升级指南

- 降低升级风险

### 团队协作

- 标准化发布流程

- 明确发布责任

- 提高协作效率

## 1.3 How：版本发布流程

### 发布前准备

- 功能冻结：停止新功能开发

- 代码冻结：只允许Bug修复

- 门禁验收：通过所有门禁检查

- 文档更新：更新Release Notes

### 发布执行

- 创建标签：git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0"

- 构建发布包：cargo build --release

- 发布到平台：GitHub Releases、Docker Hub等

- 发布公告：发布说明、升级指南

## 1.3 How：版本发布流程（续）

### 发布后工作

- 监控告警：监控发布后系统状态

- 问题处理：及时处理用户反馈

- 版本维护：发布Patch版本修复Bug

- 经验总结：总结发布经验教训

# Part 2: 版本号管理

## 2.1 What：语义化版本号

### 格式

MAJOR.MINOR.PATCH

### 规则

- MAJOR：不兼容的API变更

- MINOR：向后兼容的功能新增

- PATCH：向后兼容的Bug修复

### 示例

1.0.0 → 1.0.1  # Bug修复
1.0.1 → 1.1.0  # 新功能
1.1.0 → 2.0.0  # 重大变更

## 2.2 Why：为什么需要语义化版本号

### 版本管理

- 清晰的版本演进

- 明确的变更类型

- 便于版本追踪

### 依赖管理

- 明确兼容性

- 自动化依赖更新

- 减少依赖冲突

### 用户沟通

- 明确升级风险

- 提供升级建议

- 降低升级成本

## 2.3 How：版本号管理实践

### Cargo.toml版本号

[package]
name = "sqlrustgo"
version = "1.0.0"
edition = "2021"

### Git标签

# 创建标签
git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0"

# 推送标签
git push origin v1.0.0

# 列出所有标签
git tag -l

## 2.3 How：版本号管理实践（续）

### 发行说明

# SQLRustGo v1.0.0

## 新功能
- 支持基本的SQL查询
- 支持数据持久化
- 支持事务处理

## Bug修复
- 修复缓冲池内存泄漏
- 修复查询优化器错误

## 破坏性变更
- 重构了API接口

## 升级指南
- 更新依赖版本
- 修改API调用方式

# Part 3: 长期功能规划

## 3.1 v3.0功能规划

### JOIN支持

- 内连接

- 左连接

- RIGHT JOIN

- 全外连接

### 子查询支持

- WHERE子句子查询

- FROM子句子查询

- SELECT子句子查询

### 视图支持

- 创建视图

- DROP VIEW

- 视图查询

### 开发周期

| 功能 | 周期 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| JOIN支持 | 4周 | 高 |
| 子查询支持 | 3周 | 高 |
| 视图支持 | 2周 | 中 |

## 3.2 v4.0功能规划

### JSON支持

- JSON数据类型

- JSON查询函数

- JSON索引

### 全文搜索

- 全文索引

- 搜索查询语法

- 搜索结果排序

### 存储过程

- 存储过程定义

- 存储过程调用

- 参数传递

### 开发周期

| 功能 | 周期 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| JSON支持 | 4周 | 高 |
| 全文搜索 | 3周 | 中 |
| 存储过程 | 4周 | 低 |

## 3.3 v5.0功能规划

### AI查询优化

- AI辅助查询优化

- 智能索引推荐

- 查询性能预测

### 自动调优

- 自动参数调优

- 自动索引创建

- 自动性能优化

### 分布式支持

- 分布式查询

- 数据分片

- 分布式事务

### 开发周期

| 功能 | 周期 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| AI查询优化 | 6周 | 高 |
| 自动调优 | 4周 | 中 |
| 分布式支持 | 8周 | 低 |

# Part 4: 架构演化计划

## 4.1 架构演化方向

### 性能优化

- 向量化执行

- 并行查询

- 查询缓存

### 可扩展性

- 插件架构

- 存储引擎抽象

- 执行引擎抽象

### 可靠性

- 高可用架构

- 数据备份恢复

- 故障自动恢复

## 4.2 技术债务管理

### 识别技术债务

- 代码异味

- 架构问题

- 测试不足

### 偿还技术债务

- 定期重构

- 补充测试

- 更新文档

### 预防技术债务

- 代码审查

- 持续集成

- 技术培训

## 4.3 团队能力建设

### 技术培训

- Rust进阶培训

- 数据库原理培训

- 性能优化培训

### 知识分享

- 技术分享会

- 代码审查

- 文档编写

### 工具建设

- 开发工具

- 测试工具

- 监控工具

# 核心知识点总结

## 1. 版本发布流程

- What：将软件交付给用户使用

- Why：质量保证、用户沟通、团队协作

- How：发布前准备 → 发布执行 → 发布后工作

## 2. 版本号管理

- What：语义化版本号（MAJOR.MINOR.PATCH）

- Why：版本管理、依赖管理、用户沟通

- How：Cargo.toml版本号、Git标签、Release Notes

## 3. 长期功能规划

- v3.0：JOIN、子查询、视图

- v4.0：JSON、全文搜索、存储过程

- v5.0：AI查询优化、自动调优、分布式支持

## 4. 架构演化计划

- 性能优化：向量化执行、并行查询、查询缓存

- 可扩展性：插件架构、存储引擎抽象、执行引擎抽象

- 可靠性：高可用架构、数据备份恢复、故障自动恢复

# 课后作业

## 任务

- 编写v3.0功能规划文档

- 设计v3.0技术方案

- 制定开发计划

## 预习

- 项目展示与职业发展

- 职业规划

# 谢谢！

## 下节课：项目展示与职业发展