## Slide 1: 第10 PR工作流与项目成熟度评估
AI增强的软件工程

## Slide 2: AI增强的软件工程
---
# 课程大纲
1. **PR工作流详解**（25分钟）
2. **项目成熟度评估**（25分钟）
3. **v2.0功能规划**（20分钟）
4. **实践练习**（10分钟）
---
# Part 1: PR工作流详解
---

## Slide 3: 1.1 What：什么是PR工作流
### Pull Request定义
一种代码合并请求机制，用于代码审核和讨论
### PR工作流的作用
- **代码审核**：确保代码质量
- **知识共享**：团队成员互相学习
- **历史记录**：保留变更讨论记录
- **自动化检查**：触发CI/CD流程
---

## Slide 4: 1.2 Why：为什么使用PR工作流
### 质量保证
- 多人审核代码
- 发现潜在问题
- 保证代码规范
### 知识传递
- 团队成员了解代码变更
- 分享最佳实践
- 新成员快速上手
### 协作效率
- 集中讨论代码变更
- 减少会议时间
- 异步协作
---

## Slide 5: 1.3 How：PR工作流最佳实践
### 创建PR
```markdown

## Slide 6: 变更类型
- [x] 新功能

## Slide 7: 变更说明
添加JOIN支持，包括：
- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN

## Slide 8: 测试说明
- 添加了单元测试
- 添加了集成测试
- 测试覆盖率：85%

## Slide 9: 相关Issue
Closes #45
```
---

## Slide 10: 1.3 How：PR工作流最佳实践（续）
### 审核PR
**审核检查清单**：
- [ ] 代码是否实现了预期功能
- [ ] 代码是否清晰易读
- [ ] 是否有足够的测试
- [ ] 是否更新了文档
- [ ] 是否符合编码规范
**审核意见类型**：
- **必须修改**：`MUST: 需要添加错误处理`
- **建议修改**：`SUGGEST: 可以简化这个逻辑`
- **问题讨论**：`QUESTION: 这里为什么使用B+树而不是哈希索引？`
---

## Slide 11: 1.3 How：PR工作流最佳实践（续）
### 合并PR
**合并前检查**：
- [ ] 所有审核意见已解决
- [ ] CI检查全部通过
- [ ] 代码已更新到最新
- [ ] 测试覆盖率达标
**合并方式**：
- **Merge commit**：保留完整历史
- **Squash and merge**：压缩为一个提交
- **Rebase and merge**：变基合并
---
# Part 2: 项目成熟度评估
---

## Slide 12: 2.1 What：什么是项目成熟度
### 定义
项目在功能完整性、代码质量、文档完善度等方面的综合评估
### 成熟度等级
| 等级 | 名称 | 特征 |
|------|------|------|
| 1 | 原型 | 功能可用，质量较低 |
| 2 | Alpha | 功能完整，有测试 |
| 3 | Beta | 功能稳定，用户测试 |
| 4 | RC | 发布候选，质量门禁 |
| 5 | Release | 生产就绪，稳定可靠 |
---

## Slide 13: 2.2 Why：为什么需要成熟度评估
### 项目管理
- 了解项目当前状态
- 规划下一步工作
- 分配资源
### 质量控制
- 确保达到发布标准
- 识别质量风险
- 持续改进
### 沟通协作
- 向利益相关者报告进度
- 团队对齐目标
- 用户了解产品状态
---

## Slide 14: 2.3 How：v2.0成熟度评估
### 评估维度
| 维度 | 指标 | 目标 | 当前状态 |
|------|------|------|---------|
| 代码质量 | 测试覆盖率 | ≥80% | 75% |
| 代码质量 | Clippy警告 | 0 | 0 |
| 功能完整性 | 核心功能 | 100% | 90% |
| 文档完善 | API文档 | 100% | 85% |
| CI/CD | 自动化检查 | 100% | 100% |
---

## Slide 15: 2.3 How：v2.0成熟度评估（续）
### 评估结果
```
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ SQLRustGo v2.0 成熟度评估 │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 代码质量 ████████░░ 80% 达标 │
│ 功能完整性 ████████░░ 90% 接近目标 │
│ 文档完善 ████████░░ 85% 需改进 │
│ CI/CD ██████████ 100% 达标 │
│ 安全合规 ███████░░░ 70% 需改进 │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 综合评分 ████████░░ 85% 达到Beta级别 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
```
### 改进计划
- 提高测试覆盖率至80%+
- 完善API文档
- 添加安全扫描
---
# Part 3: v2.0功能规划
---

## Slide 16: 3.1 What：v2.0新功能
### JOIN支持
- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN
- FULL OUTER JOIN
### 子查询支持
- WHERE子句子查询
- FROM子句子查询
- SELECT子句子查询
### 视图支持
- CREATE VIEW
- DROP VIEW
- 视图查询
---

## Slide 17: 3.2 Why：为什么需要这些功能
### JOIN支持
- 关系数据库的核心功能
- 支持多表查询
- 提高数据关联能力
### 子查询支持
- 复杂查询的必要功能
- 提高查询灵活性
- 支持嵌套查询
### 视图支持
- 简化复杂查询
- 提供数据抽象层
- 增强安全性
---

## Slide 18: 3.3 How：v2.0实现计划
### 开发周期
| 功能 | 周次 | 负责人 |
|------|------|--------|
| JOIN支持 | 第10-12周 | Team A |
| 子查询支持 | 第13-14周 | Team B |
| 视图支持 | 第15周 | Team C |
### 技术方案
- **JOIN实现**：修改Parser、Planner、Executor
- **子查询实现**：扩展AST、优化执行计划
- **视图实现**：添加视图管理模块
---
# Part 4: 实践练习
---

## Slide 19: 4.1 创建v2.0功能分支
```bash
# 创建JOIN功能分支
git checkout -b feature/add-join-support
# 创建子查询功能分支
git checkout -b feature/add-subquery-support
# 创建视图功能分支
git checkout -b feature/add-view-support
```
---

## Slide 20: 4.2 编写功能设计文档
### 设计文档模板
```markdown
# JOIN功能设计

## Slide 21: 功能描述
支持多表JOIN查询

## Slide 22: 技术方案
1. Parser层：扩展SQL语法
2. Planner层：生成JOIN执行计划
3. Executor层：实现JOIN算子

## Slide 23: 接口设计
```rust
pub struct JoinOperator {
left: Box<Operator>,
right: Box<Operator>,
condition: Expression,
join_type: JoinType,
}
```

## Slide 24: 测试计划
- 单元测试：JOIN算子测试
- 集成测试：多表查询测试
```
---
# 核心知识点总结
---

## Slide 25: 1. PR工作流
- **What**：代码合并请求机制
- **Why**：质量保证、知识传递、协作效率
- **How**：创建PR → 审核 → 修改 → 合并

## Slide 26: 2. 项目成熟度评估
- **What**：项目综合评估
- **Why**：项目管理、质量控制、沟通协作
- **How**：多维度评估、制定改进计划

## Slide 27: 3. v2.0功能规划
- **JOIN支持**
- **子查询支持**
- **视图支持**
---
# 课后作业
---

## Slide 28: 任务
1. 创建v2.0功能分支
2. 编写功能设计文档
3. 提交PR进行审核

## Slide 29: 预习
- CI/CD与OpenClaw自动化
- 多AI协作
---
<!-- _class: lead -->
# 谢谢！

## Slide 30: 下节课：CI/CD与OpenClaw自动化